Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2017 г. N 47442

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июня 2017 г. N 516н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА"

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда России от 12.09.2017 N 671н)

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Организатор строительного производства".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 930н "Об утверждении профессионального стандарта "Организатор строительного производства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 г., регистрационный N 35272).

Министр

М.А.ТОПИЛИН

- Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 26 июня 2017 г. N 516н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда России от 12.09.2017 N 671н)

|  | 244 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

- I. Общие сведения

| Организация строительного производства |  | 16.025 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

- Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение соответствия результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям проектной и технологической документации

- Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

- Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| --- | --- |
| 42.1 | Строительство автомобильных и железных дорог |
| 42.2 | Строительство инженерных коммуникаций |
| 42.9 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 43.1 | Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.9 | Работы строительные специализированные прочие |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

- II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организация производства однотипных строительных работ | 5 | Подготовка участка для производства однотипных строительных работ | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Материально-техническое обеспечение производства однотипных строительных работ | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Оперативное управление производством однотипных строительных работ | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль качества производства однотипных строительных работ | A/04.5 | 5 |
|  |  |  | Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка производства однотипных строительных работ | A/05.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство работниками участка производства однотипных строительных работ | A/06.5 | 5 |
| B | Организация производства строительных работ на объекте капитального строительства | 6 | Подготовка к производству строительных работ на объекте капитального строительства | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Оперативное управление строительными работами на объекте капитального строительства | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль качества производства строительных работ на объекте капитального строительства | B/04.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка результатов выполненных строительных работ на объекте капитального строительства к сдаче заказчику | B/05.6 | 6 |
|  |  |  | Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального строительства | B/06.6 | 6 |
|  |  |  | Руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства | B/07.6 | 6 |
| C | Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства) | 7 | Подготовка строительного производства на участке строительства | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Оперативное управление строительным производством на участке строительства | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Сдача заказчику результатов строительных работ | C/05.7 | 7 |
|  |  |  | Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства | C/06.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства | C/07.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство работниками участка строительства | C/08.7 | 7 |

- III. Характеристика обобщенных трудовых функций

- 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производства однотипных строительных работ | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер строительных и монтажных работ Мастер Мастер строительного участка Мастер строительно-монтажного участка Мастер специализированного участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профилю профессиональной деятельности в области строительных и монтажных работ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС <3> | - | Производитель работ (прораб) |
|  | - | Мастер участка |
| ОКПДТР <4> | 23991 | Мастер строительных и монтажных работ |
| ОКСО <5> | 270000 | Архитектура и строительство |

- 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка участка для производства однотипных строительных работ | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование объемов производственных заданий производства однотипных строительных работ |
| --- | --- |
|  | Согласование календарных планов производства однотипных строительных работ |
|  | Подготовка участка производства однотипных строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Оборудование участка производства однотипных строительных работ |
|  | Проведение инструктажа работников по требованиям охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Подготовка рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда |
| Необходимые умения | Осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам |
|  | Осуществлять планировку и разметку участка производства однотипных строительных работ |
|  | Определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ |
|  | Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций |
|  | Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение) |
|  | Определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы |
|  | Определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда |
|  | Оформлять документацию по исполнению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Необходимые знания | Требования нормативных технических документов к производству однотипных строительных работ |
|  | Принципы организации комплексных и специализированных производственных звеньев и бригад |
|  | Технологии производства однотипных строительных работ |
|  | Порядок разработки и согласования производственных заданий и планов производства однотипных строительных работ (оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков) |
|  | Методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ |
|  | Требования технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ) |
|  | Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей) |
|  | Требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения |
|  | Основные вредные и (или) опасные производственные факторы |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве однотипных строительных работ |
|  | Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Материально-техническое обеспечение производства однотипных строительных работ | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности производства однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах |
| --- | --- |
|  | Контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов для производства однотипных строительных работ |
|  | Заявка, приемка, распределение, учет и хранение материально-технических ресурсов для производства однотипных строительных работ |
| Необходимые умения | Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ |
|  | Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества материально-технических ресурсов |
|  | Осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов |
| Необходимые знания | Нормативные потребности производства однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах |
|  | Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций |
|  | Виды и характеристики основного строительного оборудования и инструментов |
|  | Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих |
|  | Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования |
|  | Порядок составления отчетной документации (ведомости расхода строительных материалов) по использованию материальных ценностей |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное управление производством однотипных строительных работ | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оперативное планирование и контроль выполнения однотипных строительных работ |
| --- | --- |
|  | Распределение производственных заданий между бригадами, звеньями и отдельными работниками |
|  | Контроль соблюдения технологии производства однотипных строительных работ |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ |
|  | Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам однотипных строительных работ |
| Необходимые умения | Разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ |
|  | Определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий в соответствии с имеющимися ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников |
|  | Определять соответствие технологии и результатов осуществляемых однотипных строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам и картам трудовых процессов |
|  | Осуществлять документальное сопровождение производства однотипных строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ) |
| Необходимые знания | Требования технических документов и проектной документации к порядку проведения и технологии осуществления однотипных строительных работ |
|  | Технологии производства однотипных строительных работ |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | Методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ |
|  | Методы определения видов, сложности и объемов однотипных строительных работ и производственных заданий |
|  | Правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества производства однотипных строительных работ | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Операционный контроль отдельных строительных процессов и (или) производственных операций при производстве однотипных строительных работ |
| --- | --- |
|  | Текущий контроль качества результатов производства однотипных строительных работ |
|  | Выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами |
|  | Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных операционного контроля отдельных строительных процессов и (или) производственных операций требованиям технологических карт и регламентов |
|  | Осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов однотипных строительных работ |
|  | Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных контроля качества результатов однотипных строительных работ требованиям нормативной технической и проектной документации |
|  | Осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ) |
| Необходимые знания | Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству выполнения однотипных строительных работ |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | Требования нормативной технической и проектной документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и производственных операций |
|  | Схемы операционного контроля качества |
|  | Методы и средства инструментального контроля качества результатов однотипных строительных работ |
|  | Правила документирования результатов контроля качества строительства, предусмотренные действующими нормативами по приемке строительных работ |
|  | Методы, средства обнаружения и оперативного устранения недоделок и дефектов результатов однотипных строительных работ (применение альтернативных методов работы, инструментов, материалов и комплектующих) |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка производства однотипных строительных работ | Код | A/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ |
| --- | --- |
|  | Оптимизация использования материально-технических ресурсов при производстве однотипных строительных работ |
|  | Повышение уровня механизации и автоматизации однотипных строительных работ |
|  | Рационализация методов и приемов труда при производстве однотипных строительных работ |
| Необходимые умения | Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ |
|  | Осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, внедрения рациональных методов и приемов труда при производстве однотипных строительных работ |
| Необходимые знания | Методики расчета основных показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Критерии оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Основные факторы повышения эффективности производства однотипных строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками участка производства однотипных строительных работ | Код | A/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности производства однотипных строительных работ в трудовых ресурсах |
| --- | --- |
|  | Расстановка работников участка производства однотипных строительных работ по рабочим местам, формирование бригад и звеньев |
|  | Распределение и контроль выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ |
|  | Контроль соблюдения работниками участка производства однотипных строительных работ правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Повышение профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительных работ |
|  | Подготовка предложений о мерах поощрения и взыскания |
| Необходимые умения | Осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства однотипных строительных работ |
|  | Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ |
|  | Осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции |
| Необходимые знания | Нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительных работ |
|  | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников |
|  | Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции |
|  | Методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте |
|  | Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий |
|  | Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

- 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производства строительных работ на объекте капитального строительства | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Производитель работ (прораб) Старший производитель работ (старший прораб) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет по профилю профессиональной деятельности в области строительства при наличии среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по направлению профессиональной деятельности в области строительства не реже одного раза в пять лет. Для старшего производителя работ опыт работы не менее двух лет по направлению профессиональной деятельности производителем работ |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
|  | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС | - | Производитель работ (прораб) |
| ОКПДТР | 25865 | Производитель работ (прораб) (в строительстве) |
| ОКСО | 270000 | Архитектура и строительство |

- 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к производству строительных работ на объекте капитального строительства | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль проектной документации по объекту капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Подготовка строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Планирование и контроль выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Контроль соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Подготовка участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда |
| Необходимые умения | Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации |
|  | Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Производить расчеты соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства строительных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам |
|  | Осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства строительных работ |
|  | Определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники на работников и окружающую среду |
|  | Определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации) |
|  | Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников |
|  | Определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями |
|  | Определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда |
|  | Оформлять документацию по исполнению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению проектной документации |
|  | Требования нормативных технических документов к организации производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Состав и порядок оформления документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Технологии производства строительных работ |
|  | Требования нормативных технических документов к производству строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства |
|  | Требования технических документов, определяющих состав временных сооружений и порядок обустройства и подготовки строительной площадки объекта капитального строительства (временные коммуникации, временные бытовые помещения, площадки для стоянки строительной техники, схемы движения транспорта, места хранения строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих) |
|  | Содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ |
|  | Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей) |
|  | Способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ) |
|  | Требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ |
|  | Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ |
|  | Основные вредные и (или) опасные производственные факторы |
|  | Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения |
|  | Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах |
| --- | --- |
|  | Определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов |
|  | Заявка, приемка, распределение, учет и хранение материально-технических ресурсов |
|  | Планирование и контроль расходования средств на материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства |
| Необходимые умения | Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с требованиями календарных планов и графиков производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества поставляемых материально-технических ресурсов |
|  | Осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей) |
| Необходимые знания | Нормативные и проектные показатели потребности строительства в материально-технических ресурсах |
|  | Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций |
|  | Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств, применяемых при выполнении строительных работ |
|  | Порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы) |
|  | Порядок приемки и документального оформления материальных ценностей |
|  | Методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов |
|  | Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования |
|  | Правила страхования складов и складского имущества |
|  | Порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) |
|  | Порядок составления отчетной документации по использованию материальных ценностей |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное управление строительными работами на объекте капитального строительства | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оперативное планирование и контроль выполнения строительных работ и производственных заданий на объекте капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Распределение производственных заданий между участками мастеров, бригадами и отдельными работниками, а также подрядными организациями |
|  | Контроль соблюдения технологии производства строительных работ |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ |
| Необходимые умения | Разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства строительных работ |
|  | Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников |
|  | Определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам, картам трудовых процессов |
|  | Осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ) |
| Необходимые знания | Требования технических документов к организации производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | Методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительных работ |
|  | Требования технических документов и проектной документации к порядку проведения и технологии производства строительных работ |
|  | Порядок осуществления хозяйственных и финансовых взаимоотношений с заказчиками и подрядными организациями |
|  | Методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий |
|  | Основные технологии производства строительных работ |
|  | Правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества производства строительных работ на объекте капитального строительства | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Операционный контроль отдельных строительных процессов и (или) производственных операций |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия положений элементов, конструкций и частей объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей требованиям нормативной технической и проектной документации |
|  | Текущий контроль качества результатов строительных работ |
|  | Выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной документации |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации |
|  | Приемочный контроль законченных видов и этапов строительных работ (элементов, конструкций и частей здания (строения, сооружения), инженерных сетей) |
|  | Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами |
|  | Осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов строительных работ |
|  | Осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций и частей объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей |
|  | Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных текущего контроля качества результатов строительных работ требованиям нормативной технической и проектной документации |
|  | Устанавливать причины возникновения отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации |
|  | Осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций) |
|  | Осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | Требования технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Требования технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительных работ |
|  | Требования технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства |
|  | Методы и средства инструментального контроля качества результатов строительных работ |
|  | Схемы операционного контроля качества строительных работ |
|  | Методы и средства устранения дефектов результатов строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников) |
|  | Основные положения системы менеджмента качества |
|  | Порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка результатов выполненных строительных работ на объекте капитального строительства к сдаче заказчику | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда |
| --- | --- |
|  | Подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей предоставлению приемочным комиссиям |
|  | Представление результатов строительных работ и исполнительно-технической документации приемочным комиссиям |
| Необходимые умения | Разрабатывать мероприятия по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда |
|  | Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ |
|  | Требования договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводительной документации и срокам сдачи работ |
|  | Основания и порядок принятия решения о консервации незавершенного объекта капитального строительства |
|  | Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления |
|  | Правила документального оформления приемки-сдачи результатов строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.6. Трудовая функция

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Код B/06.6, а не B/06.5.

| Наименование | Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального строительства | Код | B/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение основных факторов, планирование и контроль выполнения мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и производительности труда на объекте капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Оптимизация использования ресурсов производства строительных работ, снижение непроизводственных издержек |
|  | Повышение уровня механизации и автоматизации строительных работ, внедрение новой техники |
|  | Технико-экономический анализ результатов мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства |
| Необходимые умения | Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, рациональных методов и форм организации труда при производстве строительных работ |
| Необходимые знания | Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ |
|  | Основные факторы повышения эффективности производства строительных работ |
|  | Методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительных работ |
|  | Перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства | Код | B/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в трудовых ресурсах |
| --- | --- |
|  | Расстановка работников на строительстве объекта капитального строительства по рабочим местам, участкам мастеров, бригадам и звеньям |
|  | Распределение и контроль выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ |
|  | Контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Повышение профессионального уровня работников на участке производства строительных работ |
| Необходимые умения | Осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий |
|  | Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей |
|  | Осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Вносить предложения о мерах поощрения и взыскания |
| Необходимые знания | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников |
|  | Методики расчета потребности производства строительных работ в трудовых ресурсах |
|  | Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые договоры |
|  | Основные методы оценки эффективности труда |
|  | Виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ |
|  | Методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе |
|  | Основания для привлечения к ответственности и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

- 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства) | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник строительства Начальник (строительного) участка Руководитель проекта Главный инженер проекта (организатор строительства) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование по направлению подготовки в области строительства Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации <6> |
| --- | --- |
| (в ред. Приказа Минтруда России от 12.09.2017 N 671н) |  |
| Требования к опыту практической работы | Не менее десяти лет по профилю профессиональной деятельности в области строительства Не менее трех лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
|  | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Главный инженер строительной организации |
|  | - | Начальник производственно-технического отдела |
|  | - | Заместитель директора по капитальному строительству |
|  | - | Начальник отдела капитального строительства |
| ОКПДТР | 24484 | Начальник группы (в строительстве) |
|  | 24681 | Начальник отдела (в строительстве) |
|  | 25081 | Начальник участка (в строительстве) |
|  | 40759 | Главный инженер отдела капитального строительства |
| ОКСО | 270000 | Архитектура и строительство |

- 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка строительного производства на участке строительства | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Оформление разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ на участке строительства |
|  | Планирование и контроль выполнения подготовки и оборудования участка строительства |
|  | Планирование строительного производства на участке строительства в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Контроль проведения на участке строительства мероприятий по инструктажу и соблюдению работниками требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Планирование и контроль подготовки производственных территорий, участков работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда |
| Необходимые умения | Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации |
|  | Применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и распределении производственных ресурсов |
|  | Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на участке строительства, в том числе в охранных зонах |
|  | Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, календарные) строительного производства |
|  | Производить расчеты соответствия объемов производства строительных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам |
|  | Определять состав и объемы вспомогательных работ по созданию инфраструктуры участка строительства (средства связи и диспетчеризации, транспортные коммуникации и инженерные сети, бытовые помещения) |
|  | Определять рабочие места, находящиеся под воздействием вредных и (или) опасных факторов производства строительных работ и использования строительной техники |
|  | Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка строительства (ограждение строительных площадок, ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации) |
|  | Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников участка строительства |
|  | Определять перечень необходимых мер по обеспечению работников участка строительства бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями |
|  | Осуществлять и контролировать документальное сопровождение результатов контроля исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требований промышленной безопасности |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению проектной документации |
|  | Требования технической документации к организации строительного производства |
|  | Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для строительного производства |
|  | Технологии производства различных видов строительных работ |
|  | Особенности строительного производства на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и подготовки строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ) |
|  | Способы и методы планирования строительного производства (сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование) |
|  | Требования законодательства Российской Федерации в сферах охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ |
|  | Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ |
|  | Основные вредные и (или) опасные производственные факторы |
|  | Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения |
|  | Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности строительного производства на участке строительства в материально-технических ресурсах |
| --- | --- |
|  | Сводное планирование поставки и контроль распределения, хранения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ) |
|  | Определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства |
|  | Сводное планирование поставки, эксплуатации, обслуживания и ремонта строительной техники, машин и механизмов на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ) |
|  | Определение потребности строительного производства в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) |
|  | Сводное планирование поставки и контроль распределения и расходования ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети на участок строительства (объект капитального строительства и отдельные участки производства работ) |
|  | Входной контроль качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети |
|  | Контроль расходования средств на материально-техническое обеспечение строительного производства |
| Необходимые умения | Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного производства |
|  | Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного производства |
|  | Определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с планами строительного производства |
|  | Планировать поставку и контроль распределения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства |
|  | Составлять и проверять заявки на материально-технические ресурсы, строительную технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние инженерные сети |
|  | Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети |
|  | Планировать и контролировать выполнения работ подрядных организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт строительной техники, оборудования, технологической оснастки |
|  | Выполнять и проверять расчеты расходования средств на обеспечение строительного производства материально-техническими ресурсами |
| Необходимые знания | Нормативные и проектные показатели потребности строительного производства в материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов) |
|  | Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций |
|  | Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств |
|  | Методы сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических ресурсов |
|  | Порядок документального оформления заявок на различные виды материально-технических ресурсов |
|  | Правила страхования различных видов материально-технических ресурсов |
|  | Правила приемки и документального оформления материальных ценностей |
|  | Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материальных ценностей |
|  | Порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) материальных ресурсов |
|  | Порядок составления отчетной документации по использованию материальных ценностей (ведомости расхода и списания материальных ценностей) |
|  | Порядок оформления заявок на строительную технику, оборудование и технологическую оснастку |
|  | Виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к правилам содержания и эксплуатации техники и оборудования |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное управление строительным производством на участке строительства | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Координация процессов строительного производства на участке строительства |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке строительства |
|  | Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности участка строительства |
| Необходимые умения | Разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного производства на участке строительства |
|  | Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников участка строительства |
|  | Осуществлять документальное сопровождение строительного производства |
| Необходимые знания | Требования технической документации к организации строительного производства на участке строительства |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к проектной документации, к порядку проведения и технологиям производства строительных работ |
|  | Технологии производства строительных работ |
|  | Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с заказчиками и подрядными организациями |
|  | Способы и методы оперативного управления строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование) |
|  | Методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий |
|  | Правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий строительного контроля |
| --- | --- |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации |
|  | Приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов |
|  | Ведение установленной отчетности по выполненным видам и этапам строительных работ |
|  | Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества строительного производства |
| Необходимые умения | Устанавливать причины отклонения технологических процессов от требований нормативной технической документации, технических условий, технологических карт, карт трудовых процессов |
|  | Устанавливать причины отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной документации |
|  | Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий строительного контроля |
|  | Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ (объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, инженерных сетей) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к производству строительных работ |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов |
|  | Требования технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства |
|  | Правила осуществления работ и мероприятий строительного контроля |
|  | Средства и методы документального и инструментального контроля соблюдения технологических процессов и результатов строительных работ |
|  | Методы устранения причин появления дефектов строительных работ (применение альтернативных строительных технологий, повышение квалификации работников) |
|  | Правила ведения исполнительной и учетной документации мероприятий строительного контроля |
|  | Правила ведения отчетности по выполненным видам и этапам строительных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Сдача заказчику результатов строительных работ | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по подготовке к сдаче заказчику результатов строительных работ (законченных объектов капитального строительства, этапов (комплексов) работ, консервации незавершенных объектов капитального строительства) |
| --- | --- |
|  | Подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей предоставлению приемочным комиссиям |
|  | Представление результатов строительных работ приемочным комиссиям |
|  | Подписание акта приемки объекта капитального строительства |
|  | Подписание документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов |
|  | Подписание документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|  | Подписание документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии) |
| Необходимые умения | Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным объектам капитального строительства, этапам (комплексам) работ, консервации незавершенных объектов капитального строительства |
|  | Осуществлять мероприятия по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям санитарно-гигиенических норм и условиям договора строительного подряда (чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации к порядку и документальному оформлению приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ |
|  | Требования договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводительной документации и срокам сдачи работ |
|  | Основания и порядок принятия решения о консервации незавершенного объекта капитального строительства |
|  | Правила документального оформления приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ |
|  | Правила документального оформления консервации незавершенного объекта капитального строительства |
|  | Требования законодательства Российской Федерации, а также договора строительного подряда к состоянию передаваемого заказчику объекта капитального строительства |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства | Код | C/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению системы менеджмента качества строительного производства |
| --- | --- |
|  | Анализ и оценка эффективности внедрения системы менеджмента качества строительного производства |
|  | Оптимизация строительного производства на основании требований и рекомендаций системы менеджмента качества |
| Необходимые умения | Анализировать и обобщать опыт строительного производства |
|  | Разрабатывать локальные нормативные технические документы (стандарты организации) в области организации строительного производства |
|  | Осуществлять оценку соответствия процессов и результатов строительного производства требованиям локальных нормативных технических документов (стандартов организации) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве |
|  | Основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном производстве |
|  | Порядок разработки и оформления локальных нормативных технических документов (стандартов организации) |
|  | Средства и методы документальной и инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации |
|  | Основные методы метрологического обеспечения инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства | Код | C/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение основных резервов строительного производства, планирование и контроль выполнения мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и производительности труда на участке строительства |
| --- | --- |
|  | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению новых технологий строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства |
|  | Оценка результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства |
| Необходимые умения | Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства |
|  | Осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов |
|  | Разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности использования производственных ресурсов |
|  | Осуществлять технико-экономический анализ результатов внедрения новых методов и форм организации труда, рационализаторских предложений, внедрения новой техники и технологий, механизации и автоматизации строительных работ, оптимизации использования ресурсов |
| Необходимые знания | Методы технико-экономического анализа и оценки основных показателей производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Методы выявления резервов повышения эффективности производства строительных работ |
|  | Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства строительных работ |
|  | Современные достижения в области строительного производства и промышленности строительных материалов |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками участка строительства | Код | C/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности строительного производства на участке строительства в трудовых ресурсах |
| --- | --- |
|  | Расстановка работников на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ) |
|  | Контроль выполнения и оперативное руководство выполнением руководителями участков производства работ своих функциональных (должностных) обязанностей |
| Необходимые умения | Определять требуемое количество, профессиональный и квалификационный состав работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами строительного производства на участке строительства |
|  | Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения процессов строительного производства |
|  | Оценивать результативность и качество выполнения руководителями участков производства работ (объектов капитального строительства), отдельных участков производства работ производственных заданий, должностных (функциональных) обязанностей |
|  | Оценивать психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на выполнение производственных заданий |
|  | Определять недостающие компетенции руководителей участков производства работ |
| Необходимые знания | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников |
|  | Методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые договоры |
|  | Методы и средства управления трудовыми коллективами |
|  | Принципы распределения функций организации и руководства, способы коллективного управления процессами строительного производства |
|  | Виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ |
|  | Основные методы оценки эффективности труда |
|  | Основания для привлечения к ответственности и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

- IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

- 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (НОСТРОЙ), город Москва |  |
| --- | --- |
| Президент | Молчанов Андрей Юрьевич |

- 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС "Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК", город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", город Москва |
| 3 | ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| 4 | ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

<6> Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства, 2005, N 1, ст. 16; 2017, N 31, ст. 4829).

(сноска введена Приказом Минтруда России от 12.09.2017 N 671н)